| Российская Федерация, 124498, Россия, Москва г., Зеленоград г., 4922-й проезд, строение 2 11.08.2025г.; №; 11/0-1. на №; от. | Руководителю проекта ООО «АВ Development» Эльман И.И. |
| --- | --- |

Уважаемый Иса Исаевич!

Уведомляем Вас о том, что на текущий момент некорректно смонтированы тройники системы канализации на 1 этаже корпуса Т объекта по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, ул. Мосфильмовская, з/у 1В. Данный вопрос обсуждался в личном порядке с представителями ООО «Сварго», ответственными за монтаж системы, также представителями ООО «Сварго» был обозначен срок устранения данных замечаний – 11.08.2025г. На сегодняшний день замечания не устранены. Прошу Вас посодействовать в решении данного вопроса в целях дальнейшего производства работ компанией ООО «Интербилдинг» на 1 этаже корпуса Т.

Заместитель директора и

руководитель проекта строительства

ООО «Интербилдинг»	                                                                                  Кучун Р.В.